Приложение 1

к Постановлению

от «14» сентября 2022 № 478

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение»

| Срок реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Токсовское городское поселение» |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, Администрация МО «Токсовское городское поселение» |
| Участники муниципальной программы | Подрядные организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цель Программы | Повышение надежности теплоснабжения с минимальными потерями и с учетом влияния на экологию. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи Программы | - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии; - внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления используемых ресурсов |
| Ожидаемые (конечные) результаты от реализации муниципальной программы | - Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; - Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; - Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Ремонт участков тепловой сети и ГВС в г.п. Токсово и дер. Рапполово Замена дымовой трубы котельной №31 в дер. Рапполово Замена котла в котельной №31 в дер. Рапполово |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам и источникам финансирования | Общий объем финансирования Программы составит 39 385 359,46 руб., в том числе по годам и источникам финансирования: 2020 год – 14 672 320,75 руб., из них 10 270 624,52 – средства областного бюджета, 4 401 696,22 руб. – средства местного бюджета 2021 год – 14 738 038,71 руб., из них 14 429 622,47 руб. – средства областного бюджета, 308 416,24 руб. – средства местного бюджета, 2022 год – 9 975 000,00 руб.- средства областного бюджета. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия бюджетов всех уровней. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

Приложение

к муниципальной программе «Развитие системы теплоснабжения

на территории муниципального образования «Токсовское городское

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

План мероприятий по реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Годы реализации | Объем мероприятия (тыс.руб.) | Областной бюджет Ленинградской области (тыс.руб.) | Местный бюджет (тыс.руб.) | Исполнители/соисполнители/ участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт участка теплотрассы от здания котельной вдоль ул. Лесная по ул. Овражная в дер. Рапполово | 2020 | 14 672,3 | 10 270,6 | 4 401,7 | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области/ Отдел ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение»/ подрядные организации |
| 2 | Ремонт участков тепловой сети и ГВС в г.п. Токсово | 2021 | 13 710,0 | 13 710,0 | 0,0 |  |
| 3 | Замена дымовой трубы котельной № 31, дер. Рапполово | 2021 | 1 028,0 | 719,6 | 308,4 |  |
| 4 | Замена котла КВЖ-2-115 в котельной № 31, дер. Рапполово | 2022 | 9 975,0 | 9 975,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 39 385,3 | 34 675,2 | 4 710,1 |  |