УТВЕРЖДЕН:

Муниципальное образование «Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ВРИО главы администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Зиновьев

«22» февраля 2023 г.

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1**

За 2022 год

**Бюджетное муниципальное учреждение «Токсовская служба заказчика» (БМУ «Токсовская служба заказчика»)**

код по сводному реестру: 41391222

Виды деятельности муниципального учреждения:

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Коды по ОКВЭД: 81.29.9, 38.1, 38.2

Вид муниципального учреждения: муниципальное учреждение

**Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (работах)**

**Раздел 1.1**

1.Наименование муниципальной услуги (работы)

*а) Уборка территории и другая аналогичная деятельность*

*б) Обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества, переданного в оперативное управление*

2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы):

*- население МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области*

*- юридические лица МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области*

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (работы):

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер услуги (работы) | Показатель, характеризующий содержание муниципальных услуг и работ | Содержание муниципальной услуги (работы) | Показатель качества муниципальных услуг и работ | | | | | | |
| Наименование услуг и работ | Единица измерения по ОКЕИ | | Утверждено в муници-пальном задании на 2022 год | Исполне-но на отчетную дату, % | Допустимое(возможное отклонение | Отклонение, превышаю-щее допустимое,% |
| Наименование услуг и работ | Наименование услуг и работ | Наименова-ние услуг и работ | код |
| 812900.р.50.1.5.100002002 | **Уборка территории и аналогичная деятельность (несанкционированные свалки)** | Порядок оказания услуг:  Регистрация в журна-ле учета обращений и архивирование поступивших в адрес БМУ «Токсовская служба заказчика»:  - служебные записки;  - поручения главы администрации;  - технические задания;  - письма. | Уборка территорий: Содержание в чистоте территории города.  Регулярно в течение года. | Процент | 744 | 90-100 | 100 | 10 | 0 |
| 813000.Р.50.1.5.120003003 | **Организация благоустройства и озеленения (содержание детских и спортивных площадок) – 22 шт.:**  г.п. Токсово:  ул. Привокзальная, д.17 – 2 шт.  ул. Привокзальная, д.1 – 1 шт.  ул. Привокзальная, д.20 – 1 шт.  ул. Привокзальная, д.22 – 1 шт.  ул. Привокзальная, д.12,14,16–1шт.  ул. Дорожников, д.5,7 – 1 шт.  Парк 500-летия Токсово – 1 шт.  ул. Гагарина, д.30-32 – 1 шт.  ул. Черничная, д.35 – 1 шт.  ул. Широкая – 1 шт.  пер. Короткий, д.1а – 1 шт.  Хоккейная площадка (ул. Привокзальная, д.22) – 1 шт.  Кладбище «Мемориал» - 1шт.  дер. Рапполово:  ул. Овражная, д.28 – 1шт.  ул. Заречная, д.13 – 1 шт.  ул. Лесная, д. 22(у КДЦ) – 1 шт.  ул. Центральная, д.1 – 2 шт.  дер. Кавголово:  ул. Новая д. 11а – 2 шт.  в.г. №61 Лехтуси – 1 шт. | 1. Санитарная очистка – ежедневно  2. Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий элементов – в течение 5 суток с момента обнаружения.  3. Выполнение ремонтных работ по восстановлению утраченных или поврежденных элементов – в течение 5 суток с момента обнаружения.  4. Частичный ремонт, уборка, замена песка. | Уборка территорий: Содержание в надлежащем состоянии территории города.  Регулярно в течение года.  Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности: Обеспечение эксплуатационно-технического обслу-живания объектов и помещений, а также содержание указан-ных объектов и поме-щений, оборудования и прилегающей тер-ритории в надлежа-щем состоянии.  Полнота предоставляемой услуги. | Процент | 744 | 90-100 | 100 | 10 | 0 |
| 812900.Р.50.0.5.110002003 | **Ежедневная уборка территории:**  **23 964,2 м2**  г.п. Токсово  Привокзальная площ. – 2787,2 м2  ул. Привокзальная – 1 410 м2  ул. Дорожников – 672 м2  ул. Советов – 1 360 м2  Ленинградское шоссе – 1695 м2  Парк 500-летия – 12 560 м2  д. Рапполово  ул. Центральная – 3 480 м2 | Ежедневная уборка территории:  - подметание, уборка мусора, листьев, очистка урн;  - сбор, погрузка и вывоз мусора.  Демонтаж самовольно размещенных рекламных конструкций и материалов.  Посыпание дорожек песко-солевой смесью в зимний период | Уборка территорий: Содержание в чистоте территории города.  Постоянно в зависимости от погодных условий. | Процент | 744 | 90-100 | 100 | 10 | 0 |
| 8133000.Р.50.1.2.50015000 | **Организация благоустройства и озеленения (удаление аварийно-опасных деревьев диаметром от 35 см и более – 80 штук)** | 1. Регистрация в журнале учета обращений и архивирование поступивших в адрес БМУ «Токсовская служба заказчика» заявок от Админист-рации МО «Токсовс-кое городское поселение».  2. Обследование объекта.  3. Использование специального оборудования и техники. | Организация благоустройства и озеленения: Содержание объектов озеленения.  Соблюдение сроков выполнения работ.  Уборка территорий: Содержание в чистоте территории города.  Регулярно в течение года. | Процент | 744 | 90-100 | 91 | 10 | 9 |
| 813000.Р.50.1.2.50016000 | **Организация благоустройства (обработка деревьев от вредителей)** | Весенняя покраска стволов деревьев, предварительно обработанных от вредителей | По мере необходимости в зависимости от погодных условий | Процент | 744 | 90-100 | 100 | 10 | 0 |
| 813000.Р50.1.2.50014000 | **Организация благоустройства и озеленения (окос травы и подрезка кустарников на территории МО «Токсовское городское поселение» - 122 000 м2)**  В т.ч.  - дороги местного назначения  - водоотводные канавы | 1. Расчистка полосы отвода дорог от кустарников и деревьев на территории МО «Токсовское городское поселение»  2. Вывоз и утилизация.  3. Озеленение  4. Содержание водоотводных канав | Организация благоустройства и озеленения: Содержание объектов озеленения.  Соблюдение сроков выполнения работ. | Процент | 744 | 90-100 | 100 | 10 | 0 |
| 8133000.Р.50.1.2.50017000 | **Организация благоустройства и озеленения (Украшение территории накануне праздников вдоль центральных улиц)** | 1.Украшение консолей иллюминациями и флажками (триколор).  2. Украшение консолей праздничными плакатами. | Организация праздничного оформления улиц населенных пунктов Регулярно в течение года. | Процент | 744 | 90-100 | 100 | 10 | 0 |
| 812900.Р.50.1.50026000 | Содержание в чистоте территории МО «Токсовское городское поселение». Механизированная чистка автомобильных дорог от смета и грязи (тротуары, дворовые территории, внутрипоселковые дороги) – 61 099,0 м  г.п. Токсово  Привокзальная пл. – 154 м  ул. Озерная – 3 235 м  ул. Туристов – 1 411 м  ул. Боровая – 1 731 м  ул. Чайное озеро – 1 575 м  ул. Первомайская – 668 м  ул. Офицерская – 1 172 м  ул. Железнодорожная – 980 м  ул. Сосновая – 824 м  ул. Луговая – 819 м  ул. Гоголя – 1 281 м  ул. Орловская – 1 399 м  ул. Кольцевая – 1 461 м  ул. Ручейная – 447 м  ул. Лыжная – 555 м  ул. Некрасова – 717 м  ул. Центральная – 478 м  ул. Черничная – 686 м  ул. Комендантская гора – 424 м  ул. Кривая – 460 м  ул. Пляжная – 929 м  ул. Советская – 692 м  ул. Дружбы – 592 м  ул. Южная – 497 м  ул. Глухая – 573 м  ул. Дачная – 369 м  ул. Речная – 512 м  ул. Крылова – 372 м  пер. Первомайский – 392 м  ул. Комсомола – 660 м  ул. Широкая – 467 м  ул. Майская – 284 м  ул. Рельефная – 267 м  ул. Песочная – 347 м  Короткий пер. – 424 м  ул. Парковая – 136 м  ул. Светлая – 228 м  ул. Санаторная – 2 322 м  ул. Буланова – 339 м  ул. Крылова-А – 300 м  ул. Лесгафта – 1 091 м  ул. Еловая – 912 м  ул. Холмистая – 968 м  ул. Береговая – 206 м  ул. Короленко – 732 м  ул. Набережная – 666 м  ул. Возрождения – 322 м  Кавголовский пер. – 676 м  ул. Нижне-Луговая – 393 м  пер. Новый – 547 м  ул. Нагорная – 497 м  пер. Школьный – 423 м  ул. Пушкарская – 248 м  ул. Новая – 368 м  пер. Малый – 433 м  пер. Почтовый – 444 м  ул. Пограничная – 508 м  ул. Сенная – 492 м  ул. Солнечная – 494 м  пер. Озерный – 414 м  ул. Трамплинная – 367 м  ул. Школьная – 294 м  ул. Грина – 295 м  ул. Дмитриева – 256 м  ул. Разъезжая – 670 м  ул. Кривое озеро – 310 м  ул. Ольховая – 345 м  Пионерский пер. – 136 м  ул. Петрова – 91 м  ул. Спортивная – 312 м  Суровый пер. – 269 м  ул. Пионерская – 224 м  ул. Садовая – 301 м  ул. Лиственная – 232 м  ул. Поперечная – 228 м  Армейский пер. – 221 м  Кузнечный пер. – 234 м  Тупиковый пер. – 73 м  ул. Трудовая – 359 м  ул. Швейников – 315 м  ул. Новинки – 224 м  ул. Болотная – 203 м  ул. 2-ая Лесная – 181 м  Хуторской пер. – 193 м  ул. Торфяная – 170 м  ул. Горная – 164 м  ул. Кленовая – 117 м  ул. Ключевая – 98 м  Веселый пер. – 284 м  Пограничный пер. – 80 м  пер. Лесопарковый – 102 м  Командирский пер. – 260 м  От ул. Гагарина до ул. Светлая – 400 м  От ул. Светлая до Глухого ручья – 600 м  ул. Инженерная – 952 м  ул. Лесная – 507 м  ул. Вокзальная – 625 м  ул. Зеленая – 554 м  ул. Островная – 408 м  ул. Хвойная – 268 м  Спортивный пер. – 138 м  п. Новое Токсово  ул. Парковая – 1 148 м  ул. Парковая – 21 м  ул. Нежности – 675 м  д. Рапполово  ул. Полевая – 495 м  ул. Сосновая – 274 м  ул. Тимошенко – 221 м  ул. Западная – 67 м  ул. Павлова – 126 м  пер. Ручейный – 135 м  Речной пер. – 213 м  пер. Зеленый – 77 м  ул. Овражная – 600 м  ул. Заречная – 420 м  ул. Лесная – 500м  ул. Дубовая – 400 м  д. Кавголово  ул. Луговая – 270 м  ул. Западная – 427 м  ул. Совхозная – 194 м  ул. Новая – 519 м  Новый пер. – 50 м  ул. Южная – 194 м | 1.В зимний период расчистка от снега, борьба со скользкостью  2. Подметание  3. Грейдирование, заделка выбоин  4. Подсыпка дорог  5. Прокладка дренажных труб  6. Устройство искусственных дорожных неровностей | Содержание для работ по кап. ремонту и содержанию автомобильных дорог: Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог.  Поддержание в чистоте и порядке водоотводные канавы.  Уборка территорий: Содержание в чистоте территории города.  Регулярно в течение года | Процент | 744 | 90-100 | 93 | 10 | 7 |
| 683210.Р.50.0.2.50001000 | **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муници-пальной) собственности (движимое и недвижимое имущество)** | Координация деятельности с органами местного самоуправления. | Соблюдение сроков выполнения работ. | Процент | 744 | 90-100 | 104 | 10 | 4 |
| 812200.Р.50.1.5.440003002 | **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муници-пальной) собственности (контейнерные площадки) – 35 шт.:**  г.п. Токсово  ул. Гагарина, д.30-32  ул. Дорожников, д.5-7  ул. Дорожников д. 28Г  ул. Привокзальная, д.14  ул. Привокзальная, д.20  ул. Привокзальная, д.23  ул. Привокзальная, д.16а  ул. Инженерная, д.2-А  ул. Боровая, д.81  ул. Боровая (перекресток ул. Гагарина)  ул. Инженерная д. 1а  ул. Гоголя (перекресток ул. Озерная)  ул Гоголя д. 44  ул. Орловская д. 3  ул. Железнодорожная (в районе старой водонапорной башни)  ул. Советов (перекресток ул. Школьная)  ул. Советов (перекресток ул. Чайное озеро)  ул. Советов (между д.88Д)  ул. Островная д. 15  ул. Санаторная д. 31  ул. Кривое озеро  ул. Лесгафта (перекресток Тупиковый)  ул. Лесгафта (перекресток Главная аллея)  ул. Светлая (перекресток с ул. Черничной)  ул. Садовая (перекресток ул. Ленинградское шоссе)  п. Новое Токсово  ул. Парковая  ул. Нежности д. 28  ул. Нежности д. 38  Дер. Рапполово  ул. Заречная, д.21  ул. Центральная, д.1-9  ул. Лесная (рядом с КДЦ)  ул. Овражная, д.15  ул. Овражная, д.1а  ул. Ручейная (перекресток ул. Сосновая)  д. Кавголово  ул. Луговая | 1. Устройство, ремонт изолирующего основания.  2. Устройство и ремонт ограждений. | Уборка территорий: Содержание контейнерных площадок и прилегающей к ним территории в надлежащем виде.  Регулярно в течение года. | Процент | 744 | 100 | 100 | 10 | 0 |
| 96.03.01Ф.99.1.АЮ68АА01000 | **Организация и содержание мест захоронения** | Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги  По запросу | Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги  По запросу | Процент | 744 | 100 | 104 | 10 | 4 |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (работы) | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (работы) |  | Показатель качества муниципальных услуг и работ | | | | | | | |
| Наименование показателя | | Единица измерения по ОКЕИ | | Утверждено в муниципальном задании на 2022 год | Среднегодовой размер платы | Исполнено на отчетную дату, тыс.руб | Допустимое (возможное) отклонение, % | Отклонение, превышаю-щее допустимое, тыс.руб. | |
| Наименование показателя | Наименование показателя | Наименование показателя | код | (цена, тариф)  тыс.руб. |
| 812900.Р.50.1.5.100002002 | Уборка территории и аналогичная деятельность (несанкционированные свалки) | Порядок оказания услуг:  Регистрация в журнале учета обращений и архивирование поступивших в адрес БМУ «Токсовская служба заказчика»:  - служебные записки;  - поручения главы администрации;  - технические задания;  - письма. | Объем | | м3 | 113 | 500 | 300,0 | 300,0 | 10 | 0 | |
| 813000.Р.50.1.5.120003003 | **Содержание детских и спортивных площадок – 22 шт.:**  ул. Привокзальная, д.17 – 2 шт.  ул. Привокзальная, д.1 – 1 шт.  ул. Привокзальная, д.20 – 1 шт.  ул. Привокзальная, д.22 – 1 шт.  ул. Привокзальная, д.12,14,16 – 1 шт.  ул. Дорожников, д.5,7 – 1 шт.  Парк 500-летия Токсово – 1 шт.  ул. Гагарина, д.30-32 – 1 шт.  ул. Черничная, д.35 – 1 шт.  ул. Широкая – 1 шт.  пер. Короткий, д.1а – 1 шт.  Хоккейная площадка (ул. Привокзальная, д.22) – 1 шт.  Кладбище «Мемориал» - 1шт.  дер. Рапполово:  ул. Овражная, д.28 – 1шт.  ул. Заречная, д.13 – 1 шт.  ул. Лесная, д. 22(у КДЦ) – 1 шт.  ул. Центральная, д.1 – 2 шт.  дер. Кавголово:  ул. Новая д. 11а – 2 шт.  в.г. №61 Лехтуси – 1 шт. | 1. Санитарная очистка – ежедневно  2. Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий – в течение 5 суток с момента обнаружения.  3. Выполнение ремонтных работ по восстановлению утраченных или поврежденных элементов – в течение 5 суток с момента обнаружения.  4. Частичный ремонт, уборка, замена песка. | Количество | | шт. | 796 | 22 | 825,0 | 825,0 | 10 | 0 | |
| 812900.Р.50.0.5.110002003 | **Уборка территории и аналогичная деятельность (ручная уборка территории)– 23 964,2 м2**  **г**.п. Токсово  Привокзальная площ. – 2787,2 м2  ул. Привокзальная – 1410 м2  ул. Дорожников – 672 м2  ул. Советов – 1 360 м2  Ленинградское шоссе – 1 695 м2  Парк 500-летия – 12 560 м2  д. Рапполово  ул. Центральная – 3 480 м2 | Ежедневная уборка территории:  - подметание, уборка мусора, листьев, очистка урн;  - сбор, погрузка и вывоз мусора.  Организация и проведение демон-тажа самовольно установленных рекламных конст-рукций и само-вольно размещен-ных рекламно-информационных материалов.  Посыпание дорожек песко-солевой смесью в зимний период | Площадь | | м2 | 055 | 23 964,2 м2 | 6 500,0 | 6 500,0 | 10 | 0 | |
| 813000.Р.50.1.2.50015000 | **Организация благоустройства и озеленения (выполнение перечня работ по текущему содержанию, благоустройству и озеленению) выпиловка аварийно-опасных и ветровальных деревьев-угроз диаметром от 35см и более – 80 штук (заготовка дров ветеранам)** | 1. Регистрация в журнале учета обращений и архивирование поступивших в адрес БМУ «Токсовская служба заказчика» заявок от Администрации МО «Токсовское городское поселение».  2. Обследование объекта.  3. Использование специального оборудования и техники. | Количество объектов | | шт. | 796 | 80 | 1 000,0 | 907,7 | 10 | 92,3 | |
| 813000.Р.50.1.2.50016000 | **Организация благоустройства (обработка деревьев от вредителей** | Весенняя покраска стволов деревьев, предварительно обработанных от вредителей | Количество объектов | | шт. | 796 | 50 | 44,5 | 44,5 | 10 | 0 | |
| 813000.Р.50.1.2.50014000 | **Организация благоустройства и озеленения (окос травы и подрезка кустарников на территории МО «Токсовское городское поселение» - 122 000 м2)**  **В т.ч.**  **- дороги местного назначения**  **- водоотводные канавы** | 1. Расчистка полосы отвода дорог от кустарников и деревьев на территории МО «Токсовское городское поселение»  2. Вывоз и утилизация.  3. Озеленение  4. Содержание водоотводных канав | Площадь территории | | м2 | 055 | 122 000,0 | 700,0 | 700,0 | 10 | 0 | |
| 813000.Р.50.1.2.50017000 | **Организация благоустройства и озеленения (украшение территории накануне праздников вдоль центральных улиц)** | Демонтаж праздничных навесных украшений.  Расчистка общественной территории после фейерверков. | Площадь территории | | м2 | 055 | 3 937,0 | 485,0 | 485,0 | 10 | 0 | |
| 812900.Р.50.1.2.50026000 | Организация благоустройства и озеленения (выполнение перечня работ по текущему содержанию, благоустройству и озеленению)– 61099,0 м  г.п. Токсово  Привокзальная пл. – 154 м (пл. 2 787,2 м2)  ул. Озерная – 3 235 м  ул. Туристов – 1 411 м  ул. Боровая – 1 731 м  ул. Чайное озеро – 1575 м  ул. Первомайская – 668 м  ул. Офицерская – 1 172 м  ул. Железнодорожная – 980 м  ул. Сосновая – 824 м  ул. Луговая – 819 м  ул. Гоголя – 1 281 м  ул. Орловская – 1 399 м  ул. Кольцевая – 1 461 м  ул. Ручейная – 447 м  ул. Лыжная – 555 м  ул. Некрасова – 717 м  ул. Центральная – 478 м  ул. Черничная – 686 м  ул. Комендантская гора – 424 м  ул. Кривая – 460 м  ул. Пляжная – 929 м  ул. Советская – 692 м  ул. Дружбы – 592 м  ул. Южная – 497 м  ул. Глухая – 573 м  ул. Дачная – 369 м  ул. Речная – 512 м  ул. Крылова – 372 м  пер. Первомайский – 392 м  ул. Комсомола – 660 м  ул. Широкая – 467 м  ул. Майская – 284 м  ул. Рельефная – 267 м  ул. Песочная – 347 м  Короткий пер. – 424 м  ул. Парковая – 136 м  ул. Светлая – 228 м  ул. Санаторная – 2 322 м  ул. Буланова – 339 м  ул. Крылова-А – 300 м  ул. Лесгафта – 1 091 м  ул. Еловая – 912 м  ул. Холмистая – 968 м  ул. Береговая – 206 м  ул. Короленко – 732 м  ул. Набережная – 666 м  ул. Возрождения – 322 м  Кавголовский пер. – 676 м  ул. Нижне-Луговая – 393 м  пер. Новый – 547 м  ул. Нагорная – 497 м  пер. Школьный – 423 м  ул. Пушкарская – 248 м  ул. Новая – 368 м  пер. Малый – 433 м  пер. Почтовый – 444 м  ул. Пограничная – 508 м  ул. Сенная – 492 м  ул. Солнечная – 494 м  пер. Озерный – 414 м  ул. Трамплинная – 367 м  ул. Школьная – 294 м  ул. Грина – 295 м  ул. Дмитриева – 256 м  ул. Разъезжая – 670 м  ул. Кривое озеро – 310 м  ул. Ольховая – 345 м  Пионерский пер. – 136 м  ул. Петрова – 91 м  ул. Спортивная – 312 м  Суровый пер. – 269 м  ул. Пионерская – 224 м  ул. Садовая – 301 м  ул. Лиственная – 232 м  ул. Поперечная – 228 м  Армейский пер. – 221 м  Кузнечный пер. – 23 4м  Тупиковый пер. – 73 м  ул. Трудовая – 359 м  ул. Швейников – 315 м  ул. Новинки – 224 м  ул. Болотная – 203 м  ул. 2-ая Лесная – 181 м  Хуторской пер. – 193 м  ул. Торфяная – 170 м  ул. Горная – 164 м  ул. Кленовая – 117 м  ул. Ключевая – 98 м  Веселый пер. – 284 м  Пограничный пер. – 80 м  пер. Лесопарковый – 102м  Командирский пер. – 260м  От ул. Гагарина до ул. Светлая – 400 м  От ул. Светлая до Глухого ручья – 600 м  ул. Инженерная – 952 м  ул. Лесная – 507 м  ул. Вокзальная – 625 м  ул. Зеленая – 554 м  ул. Островная – 408 м  ул. Хвойная – 268 м  Спортивный пер. – 138 м  п. Новое Токсово  ул. Парковая – 1 148 м  ул. Парковая – 21 м  ул. Нежности – 675 м  д. Рапполово  ул. Полевая – 495 м  ул. Сосновая – 274 м  ул. Тимошенко – 221 м  ул. Западная – 67 м  ул. Павлова – 126 м  пер. Ручейный – 135 м  Речной пер. – 213 м  пер. Зеленый – 77 м  ул. Овражная – 600 м  ул. Заречная – 420 м  ул. Лесная – 500 м  ул. Дубовая – 400 м  д. Кавголово  ул. Луговая – 270 м  ул. Западная – 427 м  ул. Совхозная – 194 м  ул. Новая – 519 м  Новый пер. – 50 м  ул. Южная – 194 м | 1.В зимний период расчистка от снега, борьба со скользкостью  2. Подметание  3. Грейдирование, заделка выбоин  4. Подсыпка дорог  5. Прокладка дренажных труб  6. Устройство искусственных дорожных неровностей | Погонный метр | | м | 018 | 61 099,0 | 8 750,0 | 8 119,3 | 10 | 630,7 | |
| 683210.Р.50.0.2.50001000 | **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (движимое и недвижимое имущество)** | Координация деятельности с органами местного самоуправления (движимое имущество – 16, недвижимое имущество – 1). | Количество объектов | | шт. | 796 | 17 | 16 248,9 | 16 963,9 | 10 | -715,0 | |
| 812200.Р.50.1.5.440003002 | **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (контейнерные площадки) – 35 шт.:**  г.п. Токсово  ул. Гагарина, д.30-32  ул. Дорожников, д.5-7  ул. Дорожников д. 28Г  ул. Привокзальная, д.14  ул. Привокзальная, д.20  ул. Привокзальная, д.23  ул. Привокзальная, д.16а  ул. Инженерная, д.2-А  ул. Боровая, д.81  ул. Боровая (перекресток ул. Гагарина)  ул. Инженерная д. 1а  ул. Гоголя (перекресток ул. Озерная)  ул Гоголя д. 44  ул. Орловская д. 3  ул. Железнодорожная (в районе старой водонапорной башни)  ул. Советов (перекресток ул. Школьная)  ул. Советов (перекресток ул. Чайное озеро)  ул. Советов (между д.88Д)  ул. Островная д. 15  ул. Санаторная д. 31  ул. Кривое озеро  ул. Лесгафта (перекресток Тупиковый)  ул. Лесгафта (перекресток Главная аллея)  ул. Светлая (перекресток с ул. Черничной)  ул. Садовая (перекресток ул. Ленинградское шоссе)  п. Новое Токсово  ул. Парковая  ул. Нежности д. 28  ул. Нежности д. 38  Дер. Рапполово  ул. Заречная, д.21  ул. Центральная, д.1-9  ул. Лесная (рядом с КДЦ)  ул. Овражная, д.15  ул. Овражная, д.1а  ул. Ручейная (перекресток ул. Сосновая)  д. Кавголово  ул. Луговая | 1. Устройство, ремонт изолирующего основания.  2. Устройство и ремонт ограждений. | Количество  объектов | | шт. | 796 | 35 | 2 100,0 | 2 100,0 | 10 | 0 | |
| 96.03.01Ф.99.1.АЮ68АА01000 | **Организация и содержание мест захоронения** | Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги  По запросу | Площадь объекта | | м2 | 055 | 76 590,0 | 200,0 | 208,0 | 10 | -8,0 | |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Павлов

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Шадрина